دفتر الشروط الحقوقي والمالي للطلبية رقم :4 /2008 لمعايرة الخزانات الكروية وتركيب منظومة قياس مستوى رادارية ( على أساس مفتاح باليد )

1- طريقة تقديم العروض : تقدم العروض إما مباشرة أو ترسل بالبريد إلى ديوان المصفاة قبل انتهاء موعد تقديم العروض المحدد في الإعلان وكل عرض يقدم بعد ذلك سيهمل , ويقدم العرض ضمن ثلاثة مغلفات مغلقة وتوضع هذه المغلفات ضمن مغلف رابع معنون إلى الشركة العامة لمصفاة حمص ويدون عليه موضوع طلب العروض – رقم الطلبية- آخر موعد لتقديم العروض –اسم العارض وعنوانه المفصل. ا-المغلف الأول : يحتوي على طلب الاشتراك مستوفى رسم الطابع بقيمة /1500/ ل س ألف وخمسمائة ليرة سورية + طابع إدارة محلية أو إيصال رسمي يفيد بتحصيل /80/ ل س ثمانون ليرة سورية في مقر المصفاة لقاء رسوم محلية لصالح محافظة حمص وطابع مجهود حربي بقيمة /50/ ليرة سورية وطابع مالي بقيمة /90/ ل . س فقط تسعون ليرة سورية للمساهمة الوطنية في إعادة الإعمار وفق القانون رقم /13/ لعام 2013 وطابع الشهيد بقيمة/25/ ليرة سورية واستمارة التأهيل المسبق والتي يحصل عليها العارض مع دفتر الشروط الفني والمالي والحقوقي وتقدم مع المغلف الأول بعد تعبئتها من قبل العارض ويعتبر تقديم هذا النموذج شرط أساسي في القبول الشكلي للعرض المقدم من قبل العارض -سوف يتم إهمال العروض في حال عدم حصولها على علامة التأهيل المعتمدة . كما يحتوي المغلف الأول على الوثائق التالية: 1-التأمينات المؤقتة : مقدمة من العارض ضمن المدة المحددة لتقديم العروض بمبلغ/11499000/ ل.س فقط احد عشر مليون وأربعمائة وتسع وتسعون الف ليرة سورية لاغير. تدفع في حساب مصفاة حمص المصرفي رقم: 001-848- 029- 0401 لدى المصرف التجاري السوري فرع /1/ حمص او بكفالة أو حوالة مصرفية أو شيك مؤشر عليه بالقبول (شيك مصدق) لصالح مصفاة حمص من المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية ولا تقبل التأمينات المؤقتة المقدمة نقدا ضمن مغلفات العرض. - في حال كان العارض ائتلاف شركات تقدم كفالة التأمينات المؤقتة باسم أطراف الائتلاف جميعا ويعتبر هؤلاء مسؤولون أمام الإدارة أو الجهة المتعاقدة صاحبة المشروع) مصفاة حمص ( بالتكافل والتضامن عن عرضهم 0 2-خلاصة سجل عدلي , يقتصر تطبيق هذا الشرط على الأشخاص الطبيعيين. 3-وثيقة اشتراك بنشرة الإعلانات الرسمية أو صورة عنها ( مصدقة) . 4-وثيقة عضوية في غرفة التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو السياحة –حسب الحال - ويشترط أن لا يكون قد مضى على استخراجها ثلاثة اشهر. 5- وثيقة تثبت انه مسجل في السجل التجاري ويشترط أن لا يكون قد مضى على استخراجها ثلاثة اشهر. 6-تحديد العارض موطنا مختارا له في سورية على أن يكون الموطن محددا بالتفصيل ( المدينة – الحي– الشارع – البناء0 الخ..) ويعتبر الموطن المختار ملزما للعارض ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الإدارة خطياً عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها وإلا تعتبر كافة التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكما. 7- تصريح خطي من العارض ألا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة وألا يكون عضوا في المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية ضمن محافظته تحديدا ويشترط أن لا يكون قد مضى على التصريح ثلاثة اشهر. - يقتصر تطبيق هذا الشرط على الأشخاص الطبيعيين. 8-تصريح خطي من العارض ألا يكون محروما من الدخول في المناقصات وطلب العروض أو التعاقد مع الجهات العامة أو محجوزا على أمواله حجزا احتياطيا لصالح الجهات العامة أو حجزا تنفيذيا . 9- صورة عن الهوية الشخصية (غير ملونة) . 10- تصريح من العارض بأنه اطلع على الإعلان ودفاتر الشروط العامة والخاصة (الحقوقية والفنية والمالية ) وانه يلتزم بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط و أحكام على أن يعيد العارض كافة دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية موقعة ومختومة من قبل العارض على كامل صفحاتها عند تقديم العرض في المغلف الأول. 11- تصريح خطي من العارض أنه لا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في إسرائيل وألا يكون مشتركاً في أية مؤسسة أو هيئة فيها وألا يكون طرفاً في أي عقد للصنع أو للتجميع أو الترخيص أو المساعدة الفنية مع أي مؤسسة أو هيئة أو شخص في إسرائيل وألا يزاول مثل هذا النشاط في إسرائيل سواء بشخصه أم عن طريق وسيط وألا يساهم بشكل من الأشكال في دعم إسرائيل أو مجهودها الحربي 0 ب- المغلف الثاني (المغلف الفني): ويحتوي على العرض الفني والمواصفات الفنية مرفق بالكاتالوكات والنشرات الفنية وجميع الإيضاحات إذا كانت مطلوبة في دفتر الشروط الفنية, مع بيان اسم الصانع الأصلي وبلد المنشا للمواد وقائمة غير مسعرة بقطع الغيار اللازمة لمدة خمس سنوات تشغيل مذكور فيها رقم التصنيف لكل بند تحتفظ شركة مصفاة حمص بحقها في اختيار ما تراه مناسباً منها أثناء الدراسة الفنية على أن تتضمن ما يلي على الأقل ( مرسل مستوى - بوق- مرسل ضغط- مرسل حرارة- مبين محلي 00000) . ( ولا يجوز أن يتضمن أي أسعار أو تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها. ) ج- المغلف الثالث (المغلف المالي) ويحتوي على العرض المالي والتجاري متضمناً الأسعار : بشكل إجمالي ومفصل ( تحليل أسعار ) بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي واصل موقع مصفاة حمص على اساس مفتاح باليد بحيث يتضمن على الأقل ما يلي : أ- جدولاً بالمواد الموردة وقيمتها الإفرادية والإجمالية. ب- الادوات الخاصة اللازمة لتحميل البرمجيات المستخدمة ولاختبار كافة معدات النظام وقيمتها الإفرادية والإجمالية ج-جدولاً بالخدمات والأعمال المحلية وقيمتها الإفرادية والإجمالية بالليرات السورية . د- أجور التركيب مفصلة حسب بنود التركيبات المختلفة . هـ- تكاليف تجارب التشغيل والتدريب والاستلام والمخططات والكتالوكات وشهادات الاختبار وكتب التشغيل والصيانة والخدمة وبرامج التشغيل000الخ بالتفصيل . و- قائمة مسعرة لقطع الغيار لمدة خمس سنوات تشغيل مذكور فيها رقم التصنيف لكل بند على ان تتضمن مايلي على الاقل (مرسل مستوى - بوق- مرسل ضغط- مرسل حرارة- مبين محلي 00000). - بلد المنشأ لكل بند من البنود واسم الصانع الأصلي . -يجب أن ينظم العرض المالي من قبل العارض بصورة واضحة جلية دون حك أو شطب أو حشو ولا يجوز أن يتضمن أي تحفظات أو شروط حقوقية أو فنية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها . - تقدم العروض الداخلية بالقطع الأجنبي( فيما يخص التجهيزات والمواد والمستلزمات المستوردة ) على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي على أن تكون التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة ويثبت ذلك بوثائق رسمية. - مدة التنفيذ : مدة التوريد : ستة اشهر واصل ارض المصفاة يتم خلالها بناء الغرف وتجهيز حوامل الكابلات. وتبدأ مدة التوريد بدءًا من تاريخ أمر المباشرة . - مدة التركيب والتشغيل : اثنا عشر شهرا من تاريخ تسليم الخزانات ووفق دفتر الشروط الفني . 3-لا يقبل من العارض سوى عرض واحد ويعتبر العرض السابق في تسجيله في ديوان المصفاة هو المعتمد 0 4-لا تقبل العروض بالتلكس أو الفاكس ولا تقبل العروض التي تتضمن مواداً أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكون تركي . 5-النفقات الناجمة عن التعاقد والضرائب والرسوم: يتحمل المتعهد المبالغ التالية: أ- رسوم طابع العقد بنسبة 0.008 من قيمة العقد و5%من قيمة رسم الطابع لقاء رسوم محلية لصالح محافظة حمص ويجب تسديدها خلال مهلة / 30 / ثلاثون يوما من تاريخ أمر المباشرة 0 وتطبق في حال عدم التسديد خلال المدة المذكورة الغرامة المتوجبة على ذلك. + طابع مجهود حربي بقيمة /50/ ليرة سورية وطابع الشهيد بقيمة/25/ ليرة سورية . ب-أجور الإعلان : يتحمل المتعهد أجور الإعلان المدفوعة بالليرات السورية. ج- نفقات إصدار وتمديد التأمينات المؤقتة والنهائية بما فيها رسم الطابع عليها . د- كافة الرسوم الجمركية ونفقات التخليص الجمركي والتأمين للمواد في حال قيام المتعهد باستيراد المواد من الخارج وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المحددة في القوانين والأنظمة النافذة. هـ- نسبة 10 % عشرة بالمائة على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة للمساهمة الوطنية في إعادة الإعمار وفق القانون رقم /13/ لعام 2013 وتعديلاته و- أجور نقل المواد واصلة إلى موقع العمل 6-مدة ارتباط العارض بعرضه : يجب أن يكون العرض ساري المفعول مدة / 150 / يوما تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض وإذا لم يبلغ بالترسية خلال ذلك حقّ له خلال سبعة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي مسجل في ديوان الإدارة وإلا يتجدد حكماً ارتباطه بعرضه مدة أخرى(150 يوما) تسري بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء المهلة المعطاة . - يبقى المتعهد المرشح مرتبطا بعرضه لمدة / 6 / أشهر تبدأ من اليوم التالي لتبليغه خطيا إحالة طلب العروض عليه . 7-التأمينات النهائية: على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية بكفالة أو حوالة مصرفية أو شيك مؤشر عليه بالقبول (شيك مصدق) لصالح مصفاة حمص من المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية بنسبة 10% من قيمة العقد خلال مدة/ 15/ يوما من تاريخ تبليغه خطيا إحالة التعهد عليه وقبل توقيع العقد ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأمينات نهائية إذا قام المتعهد خلال المدة الآنفة الذكر بتسديد الفرق بين التأمينين فيما إذا كانت التأمينات المؤقتة اقل من التأمينات النهائية . وإذا كانت التأمينات المؤقتة قد قدمت بكفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية وتحتفظ المصفاة بالتأمينات النهائية ضمانا لحسن تنفيذ التعهد واقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بالتزامه . - تعاد التأمينات النهائية إلى أصحابها بعد الاستلام النهائي وانتهاء مدة الضمان إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات. -في حال تقديم العرض بالقطع الأجنبي تقدم التأمينات النهائية بالليرة السورية وفق النسبة المحددة من قبل الإدارة بناء على معادل عرض المتعهد المرشح بالليرة السورية وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي النافذة بتاريخ مصادقة آمر الصرف على إحالة طلب العروض على أن تتم تسويتها عند كل استحقاق للمتعهد بما يضمن تحصيل الجهة العامة القيمة المطلوبة لهذه التأمينات في ضوء النسبة المحددة لها في العقد ضمانا لعدم أي انتقاص من قيمتها ناجم عن ارتفاع سعر الصرف وذلك من خلال الاقتطاع المباشر من الاستحقاقات التي تترتب للمتعهد وفق أحكام العقد أو بتعديل صك التأمينات النهائية أو بالتسديد نقدا في صندوق الشركة . 8- طريقة الدفع : يتم الدفع بموجب شيكات أو حولات مصرفية و وفق كشوف شهرية عن الأعمال والتحضيرات المنجزة ويحسم من قيمة الكشوف عند الدفع 5 % لقاء التوقيفات تحتفظ بها المصفاة إلى أن يتم تسليم الأعمال المطلوبة في العقد تسليماً نهائياً وبشكل مقبول. وفي حال تقديم العرض بالقطع الاجنبي( فيما يخص التجهيزات والمواد والمستلزمات المستوردة ) يتم التسديد بالليرة السورية حصرا وفق نشرة وسطي اسعارصرف العملات الاجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت على ان يكون المتعهد قد استورد التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد من الخارج ويثبت ذلك بوثائق رسمية0(شهادة جمركية او اية وثيقة صادرة عن الجمارك خلال مدة التنفيذ تفيد صراحة بانه ادخل المستوردات موضوع التعهد من الخارج ودخلت في الاستهلاك المحلي) وذلك بعد استكمال كافة ثبوتيات الصرف اصولا0 - في غير حالة الدفع بموجب اعتماد مستندي يجوز للجهة المتعاقدة دفع نسبة 50% من قيمة التجهيزات الموردة إلى موقع العمل لاستعمالها في المشروع موضوع التعهد وبما يتوافق مع البرنامج الزمني المنصوص عليه في العقد شريطة أن تكون وفقا للمواصفات المتعاقد عليها ويطبق عليها ما يطبق على الاحضارات في عقود الأشغال . 9- السلفة : ا - بعد إعطاء أمر المباشرة يمكن منح سلفة لا يتجاوز مقدارها 15 % من قيمة العقد مقابل تقديم المتعهد كفالة مصرفية من المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية لا تقل عن قيمة السلفة الممنوحة ب – لا يحق للمتعهد الادعاء بارتفاع الأسعار الحاصل بعد قبض السلفة 10- التأمين : يتم التأمين على المشروع وجميع مستلزماته أثناء فترة تنفيذ الأشغال و تركيب المعدات والتجهيزات لدى المؤسسة العامة السورية للتامين وذلك من قبل المتعهد. 11 - الأسعار التي تقدم يجب أن تكون نهائية ولن يقبل أي تخفيض من العارضين وسيهمل أي تخفيض ويتخذ بحق مقدمه قرار الحرمان المناسب 12-غرامات التأخير : تفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم احتياجات المصفاة عن المدة المحددة لذلك غرامة تأخير يومية بنسبة 0.001واحد بالألف عن كل يوم تأخير من القيمة الإجمالية للتعهد ولو لم يلحق بالمصفاة أي ضرر على أن لا يزيد مجموع غرامات التأخير على / 20%/ عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد, ويجوز أن يتم حساب غرامات التأخير اليومية على أساس قيمة الجزء المتأخر في تسليمه شريطة تحقق الشرطين المتلازمين الآتيين: 1- أن يتم تسليم المواد الأخرى ضمن المواعيد المحددة 2-أن يكون الجزء المتأخر تسليمه مستقلا في الاستعمال العادي عن باقي المواد الأخرى المسلمة . 11- الضمان : يجب على المتعاقد ضمان كامل النظام ولمدة عام على الأقل بعد صدور شهادة الاستلام المؤقت للنظام كاملا . ويكون المتعهد مسؤولا تجاه المصفاة طيلة هذه المدة عن كل عيب أو نقص جديد يحتمل ظهوره في الأعمال المنجزة والمسلمة تسليما مؤقتا خلال تلك الفترة وعليه أن يقوم بالإنفاق على كل ما يستلزمه إصلاح وإزالة تلك العيوب والنواقص الجديدة وصيانة المشروع على نفقته مهما بلغت قيمتها. 12-القوة القاهرة و الظروف الطارئة : و يعمل بها وفق نظام العقود النافذ في الجمهورية العربية السورية وعلى المتعهد أن يقدم جميع طلباته لتمديد مدة التعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير شارحا الأسباب التي تضطره إلى التأخير ويعتبر عدم تقديم المتعهد لهذا الطلب خلال المدة المذكورة إقرارا منه بعدم وجود أسباب مبررة لأي تأخير وبالتالي إسقاطا لحقه في الاعتراض على الغرامات التي تترتب عليه من جراء هذا التأخير . 13- في حال كان العرض يتضمن أكثر من شريك أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة والنهائية فيما بينهم وأن يتضمن طلب الاشتراك المقدم من قبلهم عبارة أنهم متكافلين و متضامنين مع تقديم كافة الأوراق الثبوتية لكل منهم ما عدا وثيقة التصنيف والتي يكتفي أن يتقدم بها أحد الشركاء . وإذا اعتبر العرض المقدم من ائتلاف شركات هو العرض الأنسب يوقع العقد من أطرافه مجتمعين أو من يمثلهم أصولا ويعتبر هؤلاء مسؤولين أمام الإدارة صاحبة المشروع بالتكافل والتضامن عن تنفيذ الالتزامات العقدية وتقدم كفالة التأمينات النهائية في هذه الحالة باسم الائتلاف وفقا لعملات العقد. 14-تعديل العقد : أ- يحق للادارة زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز 30% لكل بند أو مادة من التعهد على حدة وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد ودون حاجة إلى عقد جديد على ألا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص 25% من القيمة الإجمالية للعقد. ب- يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط . 15- المستخدمون والعمال لدى المتعهد : يجب على المتعهد أن لا يستخدم في التزامه إلا العمال والصناع والمستخدمين وأرباب المهن والاختصاصات والخبرات الذين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والسلوك الحسن ويحق له استخدام العناصر الأجنبية للأعمال التي لا يتوفر فيها عناصر محلية على أن لاتتجاوز نسبتهم 25% من عدد العاملين لديه . ويجب أن يكون استخدام العمال السوريين والفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية والتأمين عليهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية . 16 - مراقبة صنع وتحضير المواد المتعاقد عليها: يحق للإدارة أن تندب من تشاء من الأشخاص أو بيوت الخبرة المحلية أو الدولية لتفتيش ومراقبة المواد في أدوار صنعها وتحضيرها وتجميع أجزائها ويحق لهؤلاء المندوبين الدخول في أوقات العمل إلى الأماكن التي تجري فيها هذه الأعمال وأن يستوضحوا من المتعهد و ا لعاملين لديه عنها وأن يستحصلوا على المعلومات الصحيحة شفهياً أو خطياً حسب طلبهم وأن يجروا التحاليل و التجارب والفحوص التي يرونها ضرورية لتكوين قناعتهم بحسب ممارستهم الفحص وتقع نفقات هذه التحاليل و التجارب و الفحوص الجارية في منشآت ومباني المتعهد على عاتقه ويجب عليه تقديم جميع التسهيلات اللازمة لهؤلاء المندوبين الذين تقع نفقات سفرهم وأقامتهم ورواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم على عاتق الإدارة هذا وأن حضور مندوبي الإدارة لمراقبة صنع وتحضير المواد لا يعفي المتعهد من مسؤوليته المنصوص عليها في العقد والتي قد تنجم عن النقص والعيب وسوء الصنع. 17-يحق لشركة مصفاة حمص أن تقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات المحددة وفق المادة 54/آ من القانون رقم 51 لعام 2004 . -يعتبر التعهد مفسوخاً حكماً وفق المادة /59/ من القانون رقم 51 لعام 2004 . 18 - على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ تبليغه خطياً الإحالة عليه ، وفي حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد وفق لأحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصادر التأمينات المقدمة ويحق للمصفاة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء . 19- المراجع القانونية : في كل ما لم يرد عليه النص في دفتر الشروط يتم الرجوع إلى أحكام القانون رقم/51/ لعام 2004 ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004 وفي حال عدم كفايتهما تطبق الأنظمة والقوانين السورية بهذا الخصوص و يعتبر التشريع العربي السوري مرجعا وحيدا في كل ما يتعلق بصحة العقد وتفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه0 20- آخر موعد لتقديم العروض: 4 / 9 /2018 الساعة 14.30 وتقدم العروض إلى ديوان مصفاة حمص ص 0ب 352 –حمص حمص في 31 / 7 /2018 يعتمد المدير العام / بالتكليف المهندس / علي حسن طراف