دفتر الشروط الحقوقي والمالي للطلبية رقم 5/2007

الموضوع : إعلان عن طلب عروض داخلي لاستكمال الأعمال المتبقية من مشروع تقديم وتركيب أسقف عائمة وجوانات ونظام تصريف مياه الاسقف العائمة لخزانات البنزين ( على أساس مفتاح باليد ) وذلك وفقاً لدفتر الشروط الفني والأحكام التالية :

مادة (1) طريقة تقديم العروض :

تقدم العروض إما مباشرةً أو ترسل بالبريد إلى ديوان المصفاة قبل انتهاء موعد تقديم العروض المحدد في الاعلان وكل عرض يقدم بعد ذلك سيهمل , ويقدم العرض ضمن ثلاثة مغلفات مغلقة وتوضع هذه المغلفات ضمن مغلف رابع معنون إلى الشركة العامة لمصفاة حمص ويدون عليه موضوع طلب العروض , رقم الطلبية , آخر موعد لتقديم العروض ,اسم العارض وعنوان العارض المفصل .

أ ـــ المغلف الأول (مغلف الأوراق الثبوتية) :

يحتوي ولكافة العارضين على طلب الاشتراك مستوفى رسم طابع المالية بمبلغ/ 1500 / ل 0 س وطابع إدارة محلية أو ايصال رسمي يفيد بتحصيل /80/ل.س في مقر المصفاة لقاء رسوم إدارة محلية لصالح محافظة حمص وطابع اعادة الاعمار بمبلغ /170/ ل0س وطابع مجهود حربي بمبلغ/50/ل.س وطابع الشهيد بمبلغ /25/ ل0س كما يحتوي المغلف الاول على الوثائق التالية :

1 ـــ التأمينات المؤقتة :

مقدمة من العارض بالليرات السورية ضمن المدة المحددة لتقديم العروض وهي :

ـــ / 1700000/  ل0س فقط مليون وسبعمائة ألف ليرة سورية لاغير في حال تركيب جوانين للخزانين  ( Z3/3-5 ) + أعمال أخرى0

ـــ / 2750000/  ل0س فقط مليونان وسبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لاغير في حال تركيب جوانات للخزانات الأربعة + أعمال أخرى0

تدفع من حساب العارض المصرفي المفتوح لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وذلك حصرا عن طريق تقديم كفالة مصرفية أو شيك مؤشر عليه بالقبول (شيك مصدق) أو حوالة مصرفية من حسابه إلى حساب الشركة العامة لمصفاة حمص المصرفي  رقم /001ـــ029848ـــ0401/ لدى المصرف التجاري السوري/1/ حمص ولاتقبل التأمينات المؤقتة المقدمة نقداً ضمن مغلفات العرض .

ـــ في حال كان العارض ائتلاف شركات تقدم كفالة التأمينات المؤقتة باسم أطراف الائتلاف جميعاً ويعتبر هؤلاء مسؤولين أمام الإدارة أو الجهة المتعاقدة صاحبة المشروع (مصفاة حمص) بالتكافل والتضامن عن عرضهم .

2ـــ خلاصة سجل عدلي ويشترط أن لايكون قد مضى على استخراجها ثلاثة أشهر يقتصر تطبيق هذا الشرط على الأشخاص الطبيعيين.

3ـــ وثيقة اشتراك بنشرة الإعلانات الرسمية (مصدقة).

4ـــ وثيقة عضوية في غرفة التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو السياحة حسب الحال. ويشترط ألا يكون قد مضى على استخراجها ثلاثة اشهر .

5ـــ وثيقة تثبت أنه مسجلاً في السجل التجاري ويشترط ألا يكون قد مضى على استخراجها ثلاثة اشهر .

6ـــ تحديد العارض موطناً مختاراً له في سورية على أن يكون الموطن محدداً بالتفصيل (المدينة ـــ الحي ـــ الشارع ـــ البناء ـــ ....الخ ) ويعتبر الموطن المختار ملزماً للعارض ولو انتقل منه الى غيره ما لم يبلغ الادارة خطيا عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها وإلا تعتبر كافة التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الاول صحيحة حكما.

7ـــ تصريح خطي من العارض ألا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة وان لا يكون عضوا في المكاتب التنفيذية للادارة المحلية ضمن محافظته تحديدا ويشترط ألا يكون قد مضى على استخراجها ثلاثة اشهر.

ـــ يقتصر تطبيق هذا الشرط على الأشخاص الطبيعيين .

8ـــ تصريح خطي من العارض ألا يكون محروماً من الدخول في المناقصات وطلبات العروض أو التعاقد مع الجهات العامة أو محجوزا على امواله حجزا احتياطيا لصالح الجهات العامة اوحجزاً تنفيذيا .

9ـــ صورة عن الهوية الشخصية .

10ـــ تصريح من العارض بانه اطلع على الإعلان و دفاتر الشروط العامة والخاصة ( الحقوقية و الفنية و المالية )  وانه يلتزم بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط واحكام على أن يعيد العارض كافة دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية مع الوثائق المتبقية موقعة ومختومة من قبل العارض على كامل صفحاتها عند تقديم العرض في المغلف الاول.

11ـــ تصريح خطي من العارض انه لا يملك أي مصنع او مؤسسة او مكتب فرعي في اسرائيل وألا يكون مشتركا في أي مؤسسة او هيئة فيها وألا يكون طرفا في أي عقد للصنع او التجميع او الترخيص او المساعدة الفنية مع أي مؤسسة او هيئة او شخص في اسرائيل وألا يزاول مثل هذا النشاط في اسرائيل سواء بشخصه أم عن طريق وسيط وألا يساهم بشكل من الاشكال  في دعم اسرائيل او مجهودها الحربي .

12ـــ على المتعهد الالتزام بتسمية مهندس مقيم في حال كان المقاول غير مهندس 0

13-" يلتزم العارض أو المتعهد المرشح أو المتعهد بحسب الحال ( من السوريين أو من في حكمهم ) بتأدية التأمينات المؤقتة أو النهائية أو كفالة السلف من حسابه المصرفي المفتوح لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية , وذلك حصراً عن طريق تقديم كفالة مصرفية أو شيك مصدق أو عن طريق حوالة مصرفية من حسابه إلى حساب المصفاة رقم:

-029848-001  0401"لدى المصرف التجاري السوري الفرع /1/ .

14- يتم مراعات تطبيق تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 192/15 تاريخ 31/3/2020 فيما يتعلق بالاوراق الثبوتية المطلوبة وتقديم التأمينات .

ب ـــ المغلف الثاني:

ويحتوي على العرض الفني والمواصفات مع بيان اسم الصانع الأصلي للمواد وقائمة غير مسعرة لقطع الغيار الضرورية , تحتفظ شركة مصفاة حمص بحق اختيار ماتراه مناسباً أثناء التقييم الفني ولا تدخل في التقييم الفني, (ولا يجوز أن يتضمن أي اسعار أو تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها . )

ج ـــ المغلف الثالث (المغلف المالي) :

و يحتوي على العرض المالي والتجاري متضمناً :

الأسعار بشكل إجمالي ومفصل (تحليل أسعار) على أساس مفتاح باليد واصل مصفاة حمص وبالليرات السورية بحيث يتضمن على الأقل ما يلي :

أ ـــ جدولاً بالمواد الموردة وقيمتها الافرادية والإجمالية .

ب ـــ جدولاً بالخدمات والأعمال المحلية وقيمتها الافرادية والإجمالية بالليرات السورية.

ج ـــ أجور التركيب مفصلة حسب بنود التركيبات المختلفة .

د ـــ تكاليف تجارب التشغيل والمعايرة والتفتيش والاختبار والاستلام ... بشكل مفصل وإجمالي .

ـــ قوائم مسعرة لقطع الغيار الضرورية المطلوبة .

ـــ بلد المنشأ لكل بند من البنود واسم الصانع للمواد .

ـــ مدة التنفيذ .

يجب أن ينظم العرض المالي من قبل العارض بصورة واضحة جلية دون حك أو شطب أو حشو ولا يجوز أن يتضمن أي تحفظات أو شروط حقوقية أو فنية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها .

مدة تنفيذ المشروع : أقصر مدة ممكنة على أن لا تتجاوز/60/ ستون يوما

على العارض أن يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتنفيذ المشروع ووفق ما هو مطلوب في دفتر الشروط الفني , وتعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسية في مقارنة العروض ويفضل أن يتم التسليم في أقصر وقت ممكن وفي حال تساوي العروض في جميع شروطها يفضل العرض الذي يتعهد صاحبه بتنفيذ التعهد في مدة أقل من المدة المحددة في العروض الأخرى وتبدأ مدة التنفيذ من تاريخ أمر المباشرة وتنتهي بتاريخ صدور شهادة الاستلام المؤقت .

3ـــ  لن يقبل من العارض سوى عرض واحد ويعتبر العرض السابق في تسجيله في ديوان المصفاة هو المعتمد .

4ـــ لا تقبل العروض بالتلكس أو الفاكس .

5ـــ الضرائب والرسوم :

يتحمل المتعهد المرشح جميع النفقات وسائر الضرائب والرسوم المترتبة في الجمهورية العربية السورية متضمنة :

1ـــ رسوم طابع العقد بنسبة 0.008 من قيمة العقد و 5% من قيمة رسم الطابع لقاء رسوم محلية لصالح محافظة حمص وضريبة اعادة الاعمار ويجب تسديدها خلال مهلة /30/ ثلاثون يوماً وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ أمر المباشرة وتطبق في حال عدم التسديد خلال المدة المذكورة الغرامة المتوجبة على ذلك .

2ـــ أجور الاعلان : يتحمل المتعهد المرشح أجور الإعلان المدفوعة بالليرات السورية .

3ـــ نفقات إصدار وتمديد التأمينات المؤقتة والنهائية بما فيها رسم الطابع عليها .

4ـــ اشتراكات التأمينات الإجتماعية والتأمين الهندسي وذلك وفق القوانين والأنظمة السورية .

5ـــ ضريبة دخل الأرباح وضريبة الرواتب و الأجور وفق الأنظمة النافذة ويتم اقتطاعها من المبلغ المدفوع للمتعهد وتحويلها لحساب مديرية مالية حمص 0

6- أجور نقل المواد واصلة إلى موقع العمل .

6ــ مدة ارتباط العارض بعرضه :

يجب أن يكون العرض ساري المفعول مدة /150/ يوماً تبدأ من اليم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض وبعد انتهاء هذه المدة يعتبر العرض مجدداً حكماً لمدة /150/ يوماً أخرى إذا لم يتقدم العارض بطلب خطي بسحب عرضه خلال /7/ سبعة أيام تلي تاريخ انتهاء صلاحية العرض .

ويبقى المتعهد المرشح  مرتبطا بعرضه لمدة /6 / أشهر تبدأ من اليوم التالي لتبليغه خطياً احالة طلب العروض عليه .

7 ـــ التأمينات النهائية :

على المتعهد المرشح أن يقدم التامينات النهائية من حسابه المصرفي إلى حساب الادارة  بموجب كفالة أو حوالة مصرفية أو شيك مؤشر عليه بالقبول (شيك مصدق)

لصالح مصفاة حمص من المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية بنسبة 10% من قيمة العقد خلال مدة /15/ يوماً من تاريخ تبليغه خطياً إحالة التعهد عليه وقبل توقيع العقد ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأمينات نهائية إذا قام المتعهد خلال المدة الآنفة الذكر بتسديد الفرق بين التأمينين فيما إذا كانت التأمينات المؤقتة أقل من التأمينات النهائية وإذا كانت التأمينات المؤقتة قد قدمت بكفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية وتحتفظ المصفاة بالتأمينات النهائية ضماناً لحسن تنفيذ التعهد و اقتطاع غرامات التاخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل و الضرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بإلتزامه .

ـــ تعاد التأمينات النهائية إلى أصحابها بعد الاستلام النهائي إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات.

8 ـــ طريقة الدفع: تدفع قيمة المشروع للمتعهد : بموجب شيكات أو حوالات مصرفية ووفق كشوف شهرية عن الأعمال والتحضيرات المنجزة ويحسم من قيمة الكشوف عند الدفع 5% لقاء التوقيفات تحتفظ بها المصفاة إلى أن يتم تسليم الأعمال المطلوبة في العقد تسليماً نهائياً وبشكل مقبول .

ــــ في غير حالة الدفع بموجب اعتماد مستندي يجوز للجهة المتعاقدة دفع نسبة 50% من قيمة التجهيزات الموردة إلى موقع العمل لإستعمالها في المشروع موضوع التعهد وبما يتوافق مع البرنامج الزمني المنصوص عليه في العقد شريطة أن تكون وفقاً للمواصفات المتعاقد عليها ويطبق عليها ما يطبق على الاحضارات في عقود الأشغال .

9ـــ السلفة:

بعد اعطاء أمر المباشرة يجوز منح سلفة لا تتجاوز مقدارها 15% من قيمة العقد مقابل تقديم كفالة مصرفية من قبل المتعهد لا تقل عن قيمة السلفة الممنوحة صادرة ومقبولة من قبل المصرف التجاري السوري فرع رقم (1) بحمص أو من المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية وتحرر الكفالة بعد حسم قيمة السلفة من قيمة الفاتورة المقدمة

ويمكن أن تنزل قيمة الكفالة تدريجياً بالتناسب مع قيمة الفاتورة / الفواتير المقدمة .

ـــ لا يحق للمتعهد الادعاء بارتفاع الأسعار الحاصل بعد قبض السلفة .

10ـــ الأسعار:

الأسعار التي تقدم يجب أن تكون نهائية ولن يقبل أي تخفيض من العارضيين وسيهمل أي تخفيض ويتخذ بحق مقدمه قرار الحرمان المناسب .

11ـــ التأمين:

يتم التأمين على المشروع وجميع مستلزماته أثناء فترة التركيب والتشغيل لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين وذلك من قبل المتعهد .

12ـــ غرامات التأخير:

تفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم احتياجات المصفاة عن المدة المحددة لذلك غرامة تأخير بنسبة /0,001 / واحد بالالف عن كل يوم تأخير من القيمة الإجمالية للتعهد  ولو لم يلحق بالمصفاة أي ضرر على أن لا يزيد مجموع غرامات التأخير على  نسبة 20% عشرون بالمائة من القيمة الاجمالية للتعهد, ويجوز أن يتم حساب غرامات التأخير اليومية على أساس قيمة الجزء المتأخر في تسليمه شريطة تحقق الشرطين المتلازمين التاليين :

1 ـــ أن يتم تسليم المواد الأخرى ضمن المواعيد المحددة 0

2 ـــ أن يكون الجزء المتأخر تسليمه مستقلا في الاستعمال العادي عن باقي المواد الأخرى المسلمة .

13ـــ القوة القاهرة والظروف الطارئة:

ويعمل بها وفق نظام العقود النافذ في الجمهورية العربية السورية وعلى المتعهد أن يقدم جميع طلباته لتمديد مدة التعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير شارحاً الأسباب التي تضطره إلى التأخير ويعتبر عدم تقديم المتعهد لهذا الطلب خلال المدة المذكورة إقراراً منه بعدم وجود أسباب مبررة لأي تأخير بالتالي إسقاطاً لحقه في الاعتراض على الغرامات التي تترتب عليه من جراء هذا التأخير .

14ـــ مدة الضمان:

على المتعاقد الالتزام بضمان المواد لمدة / عام كامل / بدءاً من تاريخ إصدار شهادة الاستلام المؤقت .

15ـــ في حال كان العرض يتضمن أكثر من شريك أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة النهائية فيما بينهم وأن يتضمن طلب الاشتراك المقدم من قبلهم عبارة أنهم متكافلين ومتضامنين مع تقديم كافة الأوراق الثبوتية لكل منهم ماعدا وثيقة التصنيف والتي يكتفي أن يتقدم بها أحد الشركاء ويعتبر العرض المقدم من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ملزماً للعارض والموقعين عليه بالتكافل والتضامن تجاه المصفاة .

وإذا اعتبر العرض المقدم من ائتلاف شركات هو العرض الأنسب يوقع العقد من أطرافه مجتمعين أو من يمثلهم أصولاً ويعتبر هؤلاء مسؤلين أمام الإدارة صاحبة المشروع بالتكافل والتضامن عن تنفيذ الالتزامات العقدية وتقدم كفالة التأمينات النهائية في هذه الحالة باسم الائتلاف وفقاً لعملات العقد .

16ـــ يجوز للمصفاة  زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز 30% لكل بند او مادة من التعهد على حده و ذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد و دون حاجة إلى عقد جديد على ألا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص 25 % من القيمة الاجمالية للعقد .

17ـــ المستخدمون والعمال لدى المتعهد:

يجب على المتعهد أن لا يستخدم في التزامه إلا العمال والصناع والمستخدمين وأرباب المهن والاختصاصات والخبرات الذين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والسلوك الحسن ويحق له استخدام العناصر الأجنبية للأعمال التي لا يتوفر فيها عناصر محلية على أن لا تتجاوز نسبتهم 25% من عدد العاملين لديه .

ويجب أن يكون استخدام العمال السوريين والفلسطينين المقيمين في الجمهورية العربية السورية والتأمين عليهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية .

18ـــ الإدخال المؤقت:

يحق للمتعهد إدخال المعدات والأليات اللازمة إدخالاً مؤقتاً وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية ويلتزم بإخراجها في نهاية التعهد . في حال احتاج المشروع لذلك .

19ـــ مراقبة الصنع وتحضير المواد:

يحق للإدارة أن تندب من تشاء من الأشخاص أو بيوت الخبرة المحلية أو الدولية لتفتيش ومراقبة المواد في أدوار صنعها وتحضيرها وتجميع أجزائها  ويحق لهؤلاء المندوبين الدخول في أوقات العمل إلى الأماكن التي تجري فيها هذه الأعمال وأن يستوضحوا من المتعهد والعاملين لديه عنها وأن يستحصلوا على المعلومات الصحيحة شفهياً أو خطياً حسب طلبهم وأن يجروا التحاليل والتجارب والفحوص التي يرونها ضرورية لتكوين قناعاتهم بحسب ممارستهم الفحص وتقع نفقات هذه التحاليل والتجارب والفحوص الجارية في منشآت ومباني المتعهد على عاتقه ويجب عليه تقديم جميع التسهيلات اللازمة لهؤلاء المندوبين الذين تقع نفقات سفرهم وإقامتهم ورواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم على عاتق الإدارة هذا وأن حضور مندوبي الإدارة لمراقبة صنع وتحضير المواد لا يعفي المتعهد من  مسؤوليته المنصوص عليها في العقد والتي قد تنجم عن النقص والعيب وسوء الصنع0

20ـــ يحق لشركة مصفاة حمص أن تقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات المحددة وفق المادة 54/آ من القانون رقم 51 لعام 2004 .

ــــ يعتبر التعهد مفسوخاً حكماً وفق المادة /59/ من القانون رقم 51 لعام 2004 .

21ـــ على المتعهد المرشح  توقيع العقد خلال مدة لاتتجاوز /30/ يوماً من تاريخ تبليغه خطياً الإحالة عليه وفي حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد وفقاً لأحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصادر التأمينات المقدمة ويحق للمصفاة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء .

22ـــ القانون الناظم :

في كل مالم يرد به نص في دفتر الشروط الخاصة يتم الرجوع إلى أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004 وفي حال عدم كفايتها تطبق الأنظمة والقوانين السورية بهذا الخصوص ويعتبر التشريع العربي السوري مرجعاً وحيداً في كل ما يتعلق بصحة العقد وتفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه .

23ـــ آخر موعد لتقديم العروض :

حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم      /     / 2020 الساعة (15.20) بالتوقيت المحلي

وتقدم العروض إلى ديوان مصفاة حمص ــــ ص . ب 352 ــــ حمص .

حمص في    /3/2020

# Text boxes

يعتمد / المدير العام

المهندس / هيثم بهجت مسوكر