دفتر الشروط الحقوقي والمالي للطلبية رقم :52 /2006 لتوريد وتركيب وتشغيل محلل السيلكا في وحدة الديمي ووتر ( مفتاح باليد )

1- طريقة تقديم العروض : تقدم العروض إما مباشرة أو ترسل بالبريد إلى ديوان المصفاة قبل انتهاء موعد تقديم العروض المحدد في الإعلان وكل عرض يقدم بعد ذلك سيهمل , ويقدم العرض ضمن ثلاثة مغلفات مغلقة وتوضع هذه المغلفات ضمن مغلف رابع معنون إلى الشركة العامة لمصفاة حمص ويدون عليه موضوع طلب العروض – رقم الطلبية- آخر موعد لتقديم العروض –اسم العارض وعنوانه المفصل. - تقدم العروض بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي( للمواد المستوردة ) على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي استنادا إلى التعاميم الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص في حال كانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة ويثبت ذلك بوثائق رسمية, ويكون تقديم العروض وفق مايلي : ا-المغلف الأول : يحتوي على طلب الاشتراك مستوفى رسم الطابع بقيمة /1500/ ل س ألف وخمسمائة ليرة سورية + طابع إدارة محلية أو إيصال رسمي يفيد بتحصيل /80/ ل س ثمانون ليرة سورية في مقر المصفاة لقاء رسوم محلية لصالح محافظة حمص وطابع مجهود حربي بقيمة /50/ ليرة سورية وطابع مالي بقيمة /170/ ل . س فقط مائة وسبعون ليرة سورية للمساهمة الوطنية في إعادة الإعمار وفق القانون رقم /13/ لعام 2013 وتعديلاته وطابع الشهيد بقيمة/25/ ليرة سورية كما يحتوي المغلف الأول على الوثائق التالية: 1-التأمينات المؤقتة : مقدمة من العارض ضمن المدة المحددة لتقديم العروض بمبلغ/2963000/ ل.س فقط مليونان وتسعمائة وثلاث وستون ألف ليرة سورية لا غير. تدفع من حساب العارض المصرفي المفتوح لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وذلك حصرا عن طريق تقديم كفالة مصرفية أو شيك مصدق أو عن طريق حوالة مصرفية من حسابه إلى حساب الشركة العامة لمصفاة حمص المصرفي رقم : 001- 029848-0401 لدى المصرف التجاري السوري فرع /1/ حمص . ولا تقبل التأمينات المؤقتة المقدمة نقدا ضمن مغلفات العرض. -في حال كان العرض يتضمن أكثر من شريك أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة فيما بينهم وأن يتضمن طلب الاشتراك المقدم من قبلهم عبارة أنهم متكافلين و متضامنين - في حال كان العارض ائتلاف شركات تقدم كفالة التأمينات المؤقتة باسم أطراف الائتلاف جميعا ويعتبر هؤلاء مسؤولون أمام الإدارة أو الجهة المتعاقدة صاحبة المشروع) مصفاة حمص ( بالتكافل والتضامن عن عرضهم 0 2-خلاصة سجل عدلي , يقتصر تطبيق هذا الشرط على الأشخاص الطبيعيين. 3-وثيقة اشتراك بنشرة الإعلانات الرسمية أو صورة عنها ( مصدقة) . 4-وثيقة عضوية في غرفة التجارة أو الصناعة–حسب الحال - ويشترط أن لا يكون قد مضى على استخراجها ثلاثة اشهر. 5- وثيقة تثبت انه مسجل في السجل التجاري ويشترط أن لا يكون قد مضى على استخراجها ثلاثة اشهر. 6-تحديد العارض موطنا مختارا له في سورية على أن يكون الموطن محددا بالتفصيل ( المدينة – الحي– الشارع – البناء0 الخ..) ويعتبر الموطن المختار ملزما للعارض ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الإدارة خطياً عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها وإلا تعتبر كافة التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكما. 7- تصريح خطي من العارض ألا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة وألا يكون عضوا في المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية ضمن محافظته تحديدا ويشترط أن لا يكون قد مضى على التصريح ثلاثة اشهر. - يقتصر تطبيق هذا الشرط على الأشخاص الطبيعيين. 8-تصريح خطي من العارض ألا يكون محروما من الدخول في المناقصات وطلب العروض أو التعاقد مع الجهات العامة أو محجوزا على أمواله حجزا احتياطيا لصالح الجهات العامة أو حجزا تنفيذيا . 9- صورة عن الهوية الشخصية (غير ملونة) . 10- تصريح من العارض بأنه اطلع على الإعلان ودفاتر الشروط العامة والخاصة (الحقوقية والفنية والمالية ) وانه يلتزم بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط و أحكام على أن يعيد العارض كافة دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية موقعة ومختومة من قبل العارض على كامل صفحاتها عند تقديم العرض في المغلف الأول. 11- تصريح خطي من العارض أنه لا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في إسرائيل وألا يكون مشتركاً في أية مؤسسة أو هيئة فيها وألا يكون طرفاً في أي عقد للصنع أو للتجميع أو الترخيص أو المساعدة الفنية مع أي مؤسسة أو هيئة أو شخص في إسرائيل وألا يزاول مثل هذا النشاط في إسرائيل سواء بشخصه أم عن طريق وسيط وألا يساهم بشكل من الأشكال في دعم إسرائيل أو مجهودها الحربي 0 12- يلتزم العارض أو المتعهد المرشح أو المتعهد بحسب الحال ( من السوريين أو من في حكمهم ) بتأدية التأمينات المؤقتة أو النهائية أو كفالة السلف من حسابه المصرفي المفتوح لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وذلك حصرا عن طريق تقديم كفالة مصرفية أو شيك مصدق أو عن طريق حوالة مصرفية من حسابه إلى حساب الشركة العامة لمصفاة حمص المصرفي رقم 001- 029848-0401 لدى المصرف التجاري السوري فرع /1/ حمص . - يتم مراعاة تطبيق تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 192/15 تاريخ 31/3/2020 فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية المطلوبة وتقديم التأمينات ب- المغلف الثاني (المغلف الفني): ويحتوي على العرض الفني والمواصفات والنشرات الفنية مع بيان اسم الصانع الأصلي وبلد المنشأ ولائحة اسمية بالمحاليل الكيميائية اللازمة لعمل الجهاز مع ذكر أرقام التصنيف لها, و قائمة غير مسعرة لقطع الغيار الأساسية اللازمة لخمس سنوات تشغيلية ويعود لشركة مصفاة حمص اختيار المناسب منها أثناء الدراسة الفنية . ( ولا يجوز أن يتضمن أي أسعار أو تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها. ) ج- المغلف الثالث (المغلف المالي) ويحتوي على العرض المالي والتجاري متضمناً : الأسعار : بشكل إجمالي ومفصل بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي ( فيما يخص التجهيزات والمواد والمستلزمات المستوردة ) واصل موقع مصفاة حمص على أساس مفتاح باليد بحيث يتضمن على الأقل ما يلي : ا- جدولاً بالمواد الموردة متضمنة الجهاز والعدد والأدوات اللازمة لأعمال الصيانة والمعايرة ومحاليل التشغيل وقيمتها الإفرادية والإجمالية ب -جدولاً بالخدمات والأعمال المحلية وقيمتها الافرادية والإجمالية بالليرات السورية في حال وجودها . ج- أجور التركيب وتكاليف تجارب التشغيل والتدريب والاستلام وشهادات الاختبار والنشرات الفنية وكتيبات التشغيل والصيانة... الخ بالتفصيل. هـ- قائمة مسعرة لقطع الغيار الأساسية اللازمة لخمس سنوات تشغيلية - بلد المنشأ لكل بند من البنود واسم الصانع الأصلي . - تقدم العروض الداخلية بالقطع الأجنبي( فيما يخص التجهيزات والمواد والمستلزمات المستوردة ) على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي على أن تكون التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة ويثبت ذلك بوثائق رسمية - يجب أن ينظم العرض المالي من قبل العارض بصورة واضحة جلية دون حك أو شطب أو حشو ولا يجوز أن يتضمن أي تحفظات أو شروط حقوقية أو فنية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها . 2- مدة التنفيذ : مدة التوريد:/90/ يوم مدة التركيب والتشغيل : /30/ يوم. وتبدأ مدة التنفيذ اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة 3-لا يقبل من العارض سوى عرض واحد ويعتبر العرض السابق في تسجيله في ديوان المصفاة هو المعتمد 0 4-لا تقبل العروض بالفاكس ولا تقبل العروض التي تتضمن مواداً أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكون تركي . 5-النفقات الناجمة عن التعاقد والضرائب والرسوم: يتحمل المتعهد: أ- جميع النفقات الناجمة عن عملية التعاقد بما فيها نفقات الإعلان وجميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والمحلية المترتبة في الجمهورية العربية السورية والناجمة عن تنفيذ العقد ووفقا للقوانين والأنظمة النافذة بما فيها رسم الطابع وإعادة الاعمار والضرائب على الدخل واشتراكات التامينات الاجتماعية . ب- النفقات المصرفية المترتبة على إصدار وتمديد التأمينات النهائية بما فيها رسم الطابع عليها. ج- كافة نفقات ورسوم التامين المترتبة والناجمة عن تنفيذ العقد. د- كافة الرسوم ونفقات التخليص الجمركي في حال قيام المتعهد باستيراد المواد من الخارج وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المحددة في القوانين والأنظمة النافذة. 6-مدة ارتباط العارض بعرضه : يجب أن يكون العرض ساري المفعول مدة / 100 / يوما تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض وإذا لم يبلغ بالترسية خلال ذلك حقّ له خلال سبعة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي مسجل في ديوان الإدارة وإلا يتجدد حكماً ارتباطه بعرضه مدة أخرى(100 يوما) تسري بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء المهلة المعطاة . - يبقى المتعهد المرشح مرتبطا بعرضه لمدة / 6 / أشهر تبدأ من اليوم التالي لتبليغه خطيا إحالة طلب العروض عليه . 7-التأمينات النهائية: على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية من حسابه المصرفي المفتوح لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وذلك حصرا عن طريق تقديم كفالة مصرفية أو شيك مصدق أو عن طريق حوالة مصرفية من حسابه إلى حساب الشركة العامة لمصفاة حمص المصرفي رقم: 001- 029848-0401 لدى المصرف التجاري السوري فرع /1/ حمص بنسبة 10% من قيمة العقد خلال مدة/ 15/ يوما من تاريخ تبليغه خطيا إحالة التعهد عليه وقبل توقيع العقد ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأمينات نهائية إذا قام المتعهد خلال المدة الآنفة الذكر بتسديد الفرق بين التأمينين فيما إذا كانت التأمينات المؤقتة اقل من التأمينات النهائية . وإذا كانت التأمينات المؤقتة قد قدمت بكفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية وتحتفظ المصفاة بالتأمينات النهائية ضمانا لحسن تنفيذ التعهد واقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بالتزامه . - تعاد التأمينات النهائية إلى أصحابها بعد الاستلام النهائي وانتهاء مدة الضمان إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات. - في حال تقديم العرض بالقطع الأجنبي تقدم التأمينات النهائية بالليرة السورية وفق النسبة المحددة من قبل الإدارة بناء على معادل عرض المتعهد المرشح بالليرة السورية وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي النافذة بتاريخ مصادقة آمر الصرف على إحالة طلب العروض على أن تتم تسويتها عند كل استحقاق للمتعهد بما يضمن تحصيل الجهة العامة القيمة المطلوبة لهذه التأمينات في ضوء النسبة المحددة لها في العقد ضمانا لعدم أي انتقاص من قيمتها ناجم عن ارتفاع سعر الصرف وذلك من خلال الاقتطاع المباشر من الاستحقاقات التي تترتب للمتعهد وفق أحكام العقد أو بتعديل صك التأمينات النهائية أو بالتسديد نقدا في صندوق الشركة . 8- طريقة الدفع : يتم الدفع بموجب شيك أو حوالة مصرفية بعد تنفيذ المشروع وصدور محضر الاستلام المؤقت واستكمال ثبوتيات الصرف اصولا. وفي حال تقديم العرض بالقطع الاجنبي( فيما يخص التجهيزات والمواد والمستلزمات المستوردة ) يتم التسديد بالليرة السورية حصرا وفق نشرة وسطي اسعارصرف العملات الاجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت على ان يكون المتعهد قد استورد التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد من الخارج ويثبت ذلك بوثائق رسمية0(شهادة جمركية او اية وثيقة صادرة عن الجمارك خلال مدة التنفيذ تفيد صراحة بانه ادخل المستوردات موضوع التعهد من الخارج ودخلت في الاستهلاك المحلي) وذلك بعد استكمال كافة ثبوتيات الصرف اصولا0 - في غير حالة الدفع بموجب اعتماد مستندي يجوز للجهة المتعاقدة دفع نسبة 50% من قيمة التجهيزات الموردة إلى موقع العمل لاستعمالها في المشروع موضوع التعهد وبما يتوافق مع البرنامج الزمني المنصوص عليه في العقد شريطة أن تكون وفقا للمواصفات المتعاقد عليها ويطبق عليها ما يطبق على الاحضارات في عقود الأشغال . 9- التأمين : يتم التأمين على المشروع وجميع مستلزماته أثناء فترة تنفيذ الأشغال و تركيب المعدات والتجهيزات لدى المؤسسة العامة السورية للتامين وذلك من قبل المتعهد. 10 - الأسعار التي تقدم يجب أن تكون نهائية ولن يقبل أي تخفيض من العارضين وسيهمل أي تخفيض ويتخذ بحق مقدمه قرار الحرمان المناسب 11-غرامات التأخير : تفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم احتياجات المصفاة عن المدة المحددة لذلك غرامة تأخير يومية بنسبة 0.001واحد بالألف عن كل يوم تأخير من القيمة الإجمالية للتعهد ولو لم يلحق بالمصفاة أي ضرر على أن لا يزيد مجموع غرامات التأخير على / 20%/ عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد, ويجوز أن يتم حساب غرامات التأخير اليومية على أساس قيمة الجزء المتأخر في تسليمه شريطة تحقق الشرطين المتلازمين الآتيين: 1- أن يتم تسليم المواد الأخرى ضمن المواعيد المحددة 2-أن يكون الجزء المتأخر تسليمه مستقلا في الاستعمال العادي عن باقي المواد الأخرى المسلمة . 12- الضمان : على المتعهد ضمان عمل الجهاز سنة تشغيلية واحدة على الاقل ( متضمنة المحاليل الكيميائية ) بعد صدور محضر الاستلام المؤقت , ويتم تسليم المشروع تسليما نهائيا بعد مدة سنة تشغيلية على الأقل من تاريخ الاستلام المؤقت ويبقى المتعهد مسؤولاً تجاه المصفاة طيلة هذه المدة عن كل عيب أو نقص جديد يحتمل ظهوره في الأعمال المنجزة والمسلمة تسليما مؤقتا خلال تلك الفترة وعليه أن يقوم بالإنفاق على كل ما يستلزمه إصلاح وإزالة تلك العيوب والنواقص الجديدة وصيانة المشروع على نفقته مهما بلغت قيمتها. 13-القوة القاهرة و الظروف الطارئة : و يعمل بها وفق نظام العقود النافذ في الجمهورية العربية السورية وعلى المتعهد أن يقدم جميع طلباته لتمديد مدة التعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير شارحا الأسباب التي تضطره إلى التأخير ويعتبر عدم تقديم المتعهد لهذا الطلب خلال المدة المذكورة إقرارا منه بعدم وجود أسباب مبررة لأي تأخير وبالتالي إسقاطا لحقه في الاعتراض على الغرامات التي تترتب عليه من جراء هذا التأخير . 14- في حال كان العرض يتضمن أكثر من شريك أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة والنهائية فيما بينهم وأن يتضمن طلب الاشتراك المقدم من قبلهم عبارة أنهم متكافلين و متضامنين مع تقديم كافة الأوراق الثبوتية لكل منهم ما عدا وثيقة التصنيف والتي يكتفي أن يتقدم بها أحد الشركاء . وإذا اعتبر العرض المقدم من ائتلاف شركات هو العرض الأنسب يوقع العقد من أطرافه مجتمعين أو من يمثلهم أصولا ويعتبر هؤلاء مسؤولين أمام الإدارة صاحبة المشروع بالتكافل والتضامن عن تنفيذ الالتزامات العقدية وتقدم كفالة التأمينات النهائية في هذه الحالة باسم الائتلاف وفقا لعملات العقد. 15-تعديل العقد : أ- يحق للادارة زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز 30% لكل بند أو مادة من التعهد على حدة وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد ودون حاجة إلى عقد جديد على ألا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص 25% من القيمة الإجمالية للعقد. ب- يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط . 16- المستخدمون والعمال لدى المتعهد : يجب على المتعهد أن لا يستخدم في التزامه إلا العمال والصناع والمستخدمين وأرباب المهن والاختصاصات والخبرات الذين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والسلوك الحسن ويحق له استخدام العناصر الأجنبية للأعمال التي لا يتوفر فيها عناصر محلية على أن لاتتجاوز نسبتهم 25% من عدد العاملين لديه . ويجب أن يكون استخدام العمال السوريين والفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية والتأمين عليهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية . 17 - مراقبة صنع وتحضير المواد المتعاقد عليها: يحق للإدارة أن تندب من تشاء من الأشخاص أو بيوت الخبرة المحلية أو الدولية لتفتيش ومراقبة المواد في أدوار صنعها وتحضيرها وتجميع أجزائها ويحق لهؤلاء المندوبين الدخول في أوقات العمل إلى الأماكن التي تجري فيها هذه الأعمال وأن يستوضحوا من المتعهد و ا لعاملين لديه عنها وأن يستحصلوا على المعلومات الصحيحة شفهياً أو خطياً حسب طلبهم وأن يجروا التحاليل و التجارب والفحوص التي يرونها ضرورية لتكوين قناعتهم بحسب ممارستهم الفحص وتقع نفقات هذه التحاليل و التجارب و الفحوص الجارية في منشآت ومباني المتعهد على عاتقه ويجب عليه تقديم جميع التسهيلات اللازمة لهؤلاء المندوبين الذين تقع نفقات سفرهم وأقامتهم ورواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم على عاتق الإدارة هذا وأن حضور مندوبي الإدارة لمراقبة صنع وتحضير المواد لا يعفي المتعهد من مسؤوليته المنصوص عليها في هذا العقد والتي قد تنجم عن النقص والعيب وسوء الصنع. 18-يحق لشركة مصفاة حمص أن تقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات المحددة وفق المادة 54/آ من القانون رقم 51 لعام 2004 . -يعتبر التعهد مفسوخاً حكماً وفق المادة /59/ من القانون رقم 51 لعام 2004 . 19 - على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ تبليغه خطياً الإحالة عليه ، وفي حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد وفق لأحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصادر التأمينات المقدمة ويحق للمصفاة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء . 20- المراجع القانونية : في كل ما لم يرد عليه النص في دفتر الشروط يتم الرجوع إلى أحكام القانون رقم/51/ لعام 2004 ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004 وفي حال عدم كفايتهما تطبق الأنظمة والقوانين السورية بهذا الخصوص و يعتبر التشريع العربي السوري مرجعا وحيدا في كل ما يتعلق بصحة العقد وتفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه0 21- آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 18 / 10 /2020 (الساعة 15.20) وتقدم العروض إلى ديوان مصفاة حمص ص 0ب 352 –حمص حمص في 14/ 9 /2020 يعتمد المدير العام المهندس / سليمان عبد الرزاق المحمد